## Slide 1: LES DECOUPAGES

## Slide 2: ROLE DES DECOUPAGES
DECOUPAGES
-Faciliter la compréhension et la manipulation d’un ensemble complexe par la détermination de sous-ensembles de moindre complexité
-Classer et hiérarchiser
-Essayer de ne rien oublier
-Permettre un suivi efficace du projet lors de son exécution grâce à l’utilisation de ces structures.

## Slide 3: CRITÈRES DE DÉCOUPAGE
DÉCOUPAGE On peut découper suivant de nombreux critères :
-Fonctionnalités ( mesurer, asservir )
-Sous-ensembles physiques (boitier A , boitier B)
-Responsabilités industrielles ( sous-traitant X, service Y )
-Types de tâches ( Etude, réalisation )
-Spécialités techniques ( mécanique, logiciel )
-Ressources (Ingénieurs, Techniciens, Outillages)
-Coûts (devis 1, achat K, sous-traitance X)
-Maintenance (éléments échangeables, ordre du démontage)
-Documentation ( Spécifications, Dossiers, Procédures ) ...
IL FAUT SE LIMITER A QUELQUES DÉCOUPAGES “PRATIQUES” ET ESSAYER DE CALQUER L’ ORGANISATION INDUSTRIELLE SUR LES DÉCOUPAGES PHYSIQUES

## Slide 4: LES DÉCOUPAGES IMPORTANTS
ARCHITECTURE SYSTÈME : Découpage matériel( PBS: Product Breakdown Structure)
2. ORGANIGRAMME DES TACHES DU PROJET( WBS: Work Breakdown Structure )
3. ORGANISATION INDUSTRIELLE( OBS: Organization Breakdown Structure )
4. ORGANIGRAMME DES RESSOURCES( RBS: Ressource Breakdown Structure )

## Slide 9
IL FAUT CODER LES ÉLÉMENTS DE CHAQUE STRUCTURE
pour permettre le repérage en évitant les ambiguïtés ( différences de désignation, d’abréviation, de langue, ...)
pour autoriser les tris ( ex: sélection de certaines ressources )
pour permettre des synthèses ( ex: sommation de toutes les tâches relatives à un sous-ensemble particulier )

## Slide 10
PRINCIPES DE CODAGE
-LETTRES SYMBOLES ex: niveau 1: E = Electronicien, S = Système, M = Mécanicien,...niveau 2: A = Analogique, N = Numérique, L = Logiciel,…( codage EA,EN,EL,..) Avantage: moyen mnémotechnique
Inconvénient: il faut veiller à éviter les lettres ambigües, ce principe de codage est peu évolutif
FILIATION
ex: niveau1 = 10002 = 1100, 1200, 1300, ...3 = 1110, 1120, ...,1210, 1220, ...4 = 1111, 1112, ..., 1121, 1122, ..., 1211, 1212
Avantage : simple et évolutif
Inconvénient : abstraction